## Slide 1
问题纳入
处置跟踪
拟关闭
问题关闭
1、问题提交人：通过监控告警、应急事件、常态化监控、安全审计及日常事件筛查等渠道发现问题提交问题经理。
2、问题审核人：对问题影响性评估，审核是否存在故障缺陷或潜在风险需纳入问题管理。
3、问题经理：在ITSM平台中新建问题分派至处理人，跟踪后续措施。
审核
1、问题处理人：负责分析问题根因并落实执行解决方案，问题涉及较大风险须协调开发人员协同处置。每周在ITSM平台中更新问题处置进展，于周例会汇报问题进展。
2、问题经理：每周四发布更新提醒，整理问题处置进展填写例会周报。
3、问题审核人：对本阶段问题处置进展进行评审，视情况调整后续处置措施。
1、问题处理人：问题彻底解决、后续工作全部完成、问题转入其他流程跟踪，可提交问题整体处置情况至部室负责人审核。
2、问题审核人：评估问题是否符合关闭标准，并填写审核意见。
1、问题经理：将问题审核人审核通过的问题处置情况整理材料上周例会评估。
1、问题审核人：对“拟关闭”问题进行二次审核，会议评估后续工作全部完成且问题彻底解决则问题关闭。
2、问题经理：将已关闭问题处置过程纳入问题管理库，对问题频率、影响进行数据分析对优秀案例展示分享，上期累计可预估问题发生、发展趋势。